**会 议 记 录**

会议名称：超级电容监控项目系统上线相关事宜讨论

参加者：奥威科技：龚总、姜总、胡工；艾文普：周总、冯工

时间：2016/07/29

会议内容：

1. 讨论超级电容云监控项目一期、二期功能实现，一致确定了二期已经满足上线要求，在批量上线的过程中，艾文普将协助奥威科技，提供技术支持。
2. 当前上线系统中，提出了几点功能增强
3. 实时电容数据列表，增加设备树，用户点击树节点筛选车辆数据；
4. 车辆报警列表，增加设备树，用户点击树节点筛选车辆报警；
5. 用户管理改为“账号管理”；
6. 新建车辆，车辆类型下拉框旁，增加“车辆类型确定后，不可修改”的提示；
7. 登录界面，使用一期项目的登录背景图；
8. 网站标题，增加“奥威科技”；
9. 奥威官网，增加超级电容监控入口（奥威修改其官网）；
10. 3G通讯设备，支持国外制式，与8月底前确定硬件选型，和提供技术方案；
11. 确定三期开发工作
12. 手机应用开发；
13. Excel导出至压缩包；
14. 车辆移动支持跨不同客户；
15. 报警设置，支持多车批量设置；
16. 艾文普技术支持第一联系人：冯达（18621606491），第二联系人：苏昊（13916228832）